中間前金払認定申請書

|  |  |
| --- | --- |
| 工事名 |  |
| 工事場所 |  |
| 工期 | 　　年　　月　　日　　～　　　　　　年　　月　　日 |
| 契約金額 | 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円 |
| 中間前払金額 | 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円 |
| 　上記工事について、中間前金払いに係る認定を申請します。　　　善通寺市長　　様　　年　　月　　日　　　　　　　　　　　　　　住　　所　　　　　　　　　　　　氏　　名 |

※工事履行報告書を添付すること

工事履行報告書

|  |  |
| --- | --- |
| 工事名 |  |
| 工事場所 |  |
| 工期 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 月別 | 予定工程（％）（　）内は工程変更後 | 実施工程（％）（　）内は工程変更後 | 備考 |
| 　月 | 　　　　％（　　　） | 　　　　％（　　　） |  |
| 　月 | 　　　　％（　　　） | 　　　　％（　　　） |  |
| 　月 | 　　　　％（　　　） | 　　　　％（　　　） |  |
| 　月 | 　　　　％（　　　） | 　　　　％（　　　） |  |
| 　月 | 　　　　％（　　　） | 　　　　％（　　　） |  |
| 　月 | 　　　　％（　　　） | 　　　　％（　　　） |  |
| 　月 | 　　　　％（　　　） | 　　　　％（　　　） |  |
| 　月 | 　　　　％（　　　） | 　　　　％（　　　） |  |
| 　月 | 　　　　％（　　　） | 　　　　％（　　　） |  |
| 　月 | 　　　　％（　　　） | 　　　　％（　　　） |  |
| 　月 | 　　　　％（　　　） | 　　　　％（　　　） |  |
| 　月 | 　　　　％（　　　） | 　　　　％（　　　） |  |
| 　月 | 　　　　％（　　　） | 　　　　％（　　　） |  |
| （特記事項） |

【添付資料】

　　・実施工程表（施工内容・進捗率がわかるもの）

（記載例）

工事履行報告書

|  |  |
| --- | --- |
| 工事名 | ○○○○○　工事 |
| 工事場所 | 善通寺市△△△町地内 |
| 工　期 | □□年　６月○○日から××年　２月○○日 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 月別 | 予定工程（％）（　）内は工程変更後 | 実施工程（％）（　）内は工程変更後 | 備考 |
| ６ 月 | 　　1.0　％（　　　） | 　　2.0　％（　　　） |  |
| ７ 月 | 　　4.0　％（　　　） | 　　5.0　％（　　　） |  |
| ８ 月 | 　　16.0　％（　　　） | 　　15.2　％（　　　） |  |
| ９ 月 | 　　32.0　％（　　　） | 　　28.6　％（　　　） |  |
| 10 月 | 　　46.0　％（　　　） | 　　42.2　％（　　　） |  |
| 11 月 | 　　63.0　％（　　　） | 　　54.8　％（　　　） | ＞50％ |
| 12 月 | 　　76.0　％（　　　） | 　　 　％（　　　） |  |
| １ 月 | 　　92.0　％（　　　） | 　　 　％（　　　） |  |
| ２ 月 | 　 100.0　％（　　　） | 　　　　％（　　　） |  |
|  月 | 　　 　％（　　　） | 　　　　％（　　　） |  |
| 　月 | 　　 　％（　　　） | 　　　　％（　　　） |  |
| 　月 | 　 　％（　　　） | 　　　　％（　　　） |  |
| 　月 | 　　　 　％（　　　） | 　　　　％（　　　） |  |
| （特記事項） |

【添付資料】

　　・実施工程表（施工内容・進捗率がわかるもの）